# Connact.ai 金融人脉与邮件写作工作台

产品详细设计与四期开发规格

本设计用于把金融人脉拓展需求拆成可以独立开发、逐期验证的产品。第一期只打通简历、找人、AI 写作与草稿，第二期才接入账户及真实 Gmail，第三期加入收件箱和手动跟进，第四期完善批量活动。核心设计重点是让用户知道 AI 使用了什么事实、改了什么内容，以及哪些结果尚未确认。

已确认范围：个人工作区可连接多个 Gmail；团队仅预留；英文界面默认并支持简体中文；邮件生成语言独立。Finance 完整建设，Academic 只保留入口和扩展契约。四期均不包括自动邮件序列。

| 期次 | 用户可完成的事情 | 结束位置 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 上传或手动画像 → 搜索 → 保存联系人 → 写信 → 预览并保存草稿 | 画像、联系人和草稿持久化 |
| P2 | 登录 → 多 Gmail → 预检 → 测试/正式/定时单封发送 | 两用户隔离 |
| P3 | 同步邮件 → 原会话回复 → 创建提醒 → 主动跟进 | 真实回复同步 |
| P4 | 模板 → 逐人预览 → 批量批准 → 活动控制 → 统计 | 逐人发送、取消生效、统计口径可核对 |

## 如何使用本交付包

Word 是产品和工程的设计依据；HTML 是可点击的离线演示，所有人名和数据为虚构示例；XLSX 是带需求 ID、依赖和验收的功能台账；四份 Markdown prompt 用于在同一个代码库逐期开发。功能表中的“未开始”表示尚未开发产品，不代表设计工作未完成。

本版含四期 58 项功能、Soon 管理员后端 9 项待办与 22 个验收场景。页面宽度、生成长度和轮询频率属于建议默认值，可以在开发中调整；范围与“不自动发下一封”的行为是已确认约束。

# 01 信息架构与工作台布局

页面组织围绕可独立使用的模块。用户不必从 Dashboard 开始，也不必上传简历才能搜索或手写邮件。Finance 页面聚合相关入口和活动，不维护第二套联系人或草稿。

| 区域 | 桌面建议 | 交互规则 |
| --- | --- | --- |
| 左导航 | 约 216 px，可折叠 | 当前页面高亮；未来模块显示 Coming Soon |
| 顶部 | 约 64 px | 页面标题、领域、语言、工作区；不重复放全部操作 |
| 主内容区 | 24 px 外边距，8 px 间距基准 | 表格页可滚动；编辑页突出邮件正文 |
| 联系人侧栏 | 约 300–340 px | 资料与来源就地查看，不让用户丢失搜索状态 |
| 窄屏 | 小于约 1024 px 收起侧栏 | 单栏展示；切换资料与编辑区，保留草稿 |

## 导航与领域

Overview 包含 Dashboard。Domains 包含 Finance 与 Academic。Workspace 包含 People Search、Contacts、Email Studio、Templates、Campaigns、Inbox。Management 包含 Mailboxes、Personas、Analytics 与 Settings。第一期只有画像、搜索、联系人和编辑可用，其他页面说明将在哪一期启用。

## 页面状态

每个页面必须覆盖 loading、empty、error、partial 和 ready；外部数据模块另有 unconfigured 与 rate_limited。无邮箱不阻止写信，只影响第二期发送。用户切换领域不会自动删除筛选或草稿，也不会将无领域的 Gmail 会话错误归入 Finance。

## 界面语言

默认英文；简体中文切换覆盖主要按钮、表单、验证信息和空状态。用户填写的姓名、备注和正文不随界面切换而翻译。邮件语言保存在写作 Brief 内，生成时明确使用，改写默认继承。

# 02 简历到联系人

## 文件与画像

接受文本型 PDF/DOCX，建议限制 10 MB。上传后状态为 uploaded → parsing → needs_review → confirmed；failed 单独展示原因。解析只提供建议字段，教育、工作和技能保留来源片段及页面位置。用户修改后保存不可变 PersonaVersion，后续 AI 任务引用具体版本。扫描件未支持 OCR 时提供手动填写，不显示空白解析成功。

画像包括身份、学校/学位、经历/日期、技能、金融领域、职业目标、地区、目标机构/职级及联系意图。支持多个画像。文件内容不自动成为附件；第二期发信时用户另行勾选。

## 搜索与补充

Apollo 提供结构化人员搜索与按需邮箱补充；SerpAPI 通过 Google 检索 LinkedIn 公开档案，补充职业背景线索。Apollo 的姓名、机构或档案 URL 用于定位 LinkedIn；核对后的 LinkedIn 信息反向辅助 Apollo 匹配与补充。两路结果关联同一 Contact，分别保留来源、时间与冲突。搜索摘要只能标为待核实线索，不能自动认定同一人、覆盖字段或用于校友陈述。这是双源协同的目标设计：当前 MVP 仍使用通用 Google 查询，尚未实现 LinkedIn 定向检索、反向匹配及自动交叉核验。

搜索保存 SearchRun 的标准化条件、提供商及游标。每次补充和 AI 推荐限定结果数，失败逐条记录，不能把部分失败改成整体成功。搜索页支持保留筛选、翻页、打开详情、保存及直接写信。没有 Persona 时按基础相关性展示，不制造个性化匹配分数。

## 来源和去重

事实存为 SourceEvidence：fact_id、字段、值、source_ref、获取时间、evidence_status 和 conflict_group。confirmed、inferred、unknown、conflict 是可解释的分类，不是模型随意生成的百分比置信度。优先使用提供商 ID、明确邮箱或公开档案标识去重；同名只提示候选，不能自动合并。

邮箱缺失不阻止保存联系人和创建草稿。来源提供的 verified 状态与发信是否送达独立。联系人可具有多个领域资料；邮件历史归属于工作区与邮箱中的实际会话。

# 03 AI 写作工作台

Email Studio 使用“正文为主、证据在旁”的布局。用户必须能够从联系人详情直接打开编辑器，并看清当前收件人和所选画像。写作阶段不要求连接邮箱。

| 区块 | 内容 | 关键行为 |
| --- | --- | --- |
| 写作 Brief | 联系人、画像、目的、CTA、语气、长度、语言 | 修改只影响下一次生成，不改已写正文 |
| 编辑区 | 主题、富文本、变量、字数、保存状态 | 手动输入优先；主题与正文共同保存 |
| 证据区 | 联系人事实、用户背景、来源、待确认项 | 可勾选允许 AI 使用的事实，取消后不用于生成 |
| AI 建议区 | 候选主题/正文、变更和警告 | 生成结果先在这里；提供采纳、丢弃及重新生成 |
| 预览区 | 真实变量值、缺失项、最终纯文本/HTML | 对应特定联系人；Ready 只是草稿通过本地检查 |

## 写作意图

默认目的为 Networking；另外提供 Informational Interview 和 Recruiting。CTA 默认请求一次简短交流，用户可编辑。英文默认 90–140 words 属于建议范围，不是阻断阈值；中文用字符数提示，不能用空格分词制造“中文单词数”。首版保留少量写作起点，完整模板 CRUD 在第四期。

## 交互主线

选择联系人与画像 → 检查证据 → 设置 Brief → Generate suggestion → 查看候选及警告 → Apply 或 Discard → 手动编辑 → Preview → Save/Copy。界面允许跳过 AI，直接写作。后续 Gmail 按钮在一期为明确的 Coming in phase 2，不能产生假的发送事件。

## 空状态与异常

没有收件人可以先写通用稿；没有画像可以手写，生成个性化内容时提示背景不足。API 超时保留当前稿并允许重试。用户取消生成后，迟到结果不再自动应用；当前编辑不因跳页或失焦丢失。

# 04 证据驱动的个性化

## 什么内容允许写进邮件

模型只能使用当前任务中明确允许的事实。联系人公司与职位、用户经历来自不同证据记录；共同点必须有双方证据支撑。学校未知时不写“我们是校友”；公开资料有冲突时，用户先校对或改用没有冲突的联系理由。用户自由输入的事实可以保存为 user_confirmed，但不能标为外部验证。

| 事实状态 | 默认生成策略 | 界面动作 |
| --- | --- | --- |
| confirmed | 允许；保留 fact_id 与来源 | 查看来源，取消使用 |
| user_confirmed | 允许；说明来自用户确认 | 编辑并记录确认时间 |
| inferred | 不写成确定陈述 | 提示补证据或换联系理由 |
| unknown | 不使用 | 补齐、设置默认值或省略 |
| conflict | 暂停使用该项 | 显示冲突值，让用户确认 |

## 推荐理由与邮件陈述

推荐理由可以表达“对方领域与目标相关”；邮件里涉及“你最近完成某笔交易”等具体陈述必须有相应证据。匹配分数如后续增加，含义只能是相对匹配，不是回复概率，也不替代事实来源。

## 引用展示

产品侧显示每个事实的来源标签，用户可以展开。发给联系人的正文默认不插入内部 fact_id 或技术标记。发送版本中的事实映射保存在 GenerationRun/DraftRevision，方便解释或核对，不把内部备注或未选简历段落放进邮件。

## 输入安全边界

简历、网页和收到的邮件都作为数据传给模型。生成服务不持有发信工具权限；其输出只能成为候选内容。schema 校验和允许事实集合能减少错误，但不能证明模型完全没有幻觉，最终仍需要用户审阅。

# 05 改写采纳与版本控制

## 避免覆盖用户编辑

每次生成提交 base_revision，候选返回 generation_id。用户可在等待期间继续写作。若当前 revision 已不同，界面将候选标记为 Outdated suggestion，保留候选可读，但禁用直接替换；用户可重新生成或手动复制局部内容。取消和过期任务不能自动改变正文。

## 全文建议与局部改写

全文生成显示当前稿和建议稿。首版至少清楚展示两份内容，支持 Apply、Discard 和 Undo；可以随后优化为段落差异高亮。局部改写要求明确选区，将选区文本、范围及 revision 一同提交。缩短和语气调整不允许添加新事实，无选区时提示选择，不静默重写全文。

| 操作 | 保存内容 | 对当前稿的影响 |
| --- | --- | --- |
| Generate | 候选、输入快照、警告 | 无自动修改 |
| Apply | 新 DraftRevision 和来源映射 | 明确替换选定内容 |
| Discard | 候选丢弃状态 | 保持不变 |
| Undo | 恢复前一版本为新 revision | 不删除历史 |
| Manual edit | 新正文及 revision | 标记已改变的证据关联待复核 |

## 自动保存

建议输入停止后约一秒防抖保存，界面显示 Saving、Saved、Unsaved 或 Conflict。PATCH 使用 expected_revision；409 时保留服务器版和本地版，用户选择或合并，不进行 last-write-wins 静默覆盖。离线可保留临时本地稿，重新连接后显式恢复；生产数据仍以服务器保存为准。

## 语言与长度

Translate 与 Rewrite 应是不同操作：界面语言切换不翻译正文。改写沿用邮件语言，切换生成语言只影响新建议。长度超出目标显示建议，不丢弃重要事实；变量缺失属于阻断项，超字数属于非阻断提醒。

# 06 变量预览与 AI 输出契约

## 变量模型

变量使用结构化编辑器节点，存 name、label、required 和可选 fallback。界面可参考 Tiptap 的节点交互方式［S06］，业务变量校验须自行实现。原始 editor_json 为编辑来源；最终 HTML 和 plain_text 由同一渲染器产生，不能分别用两套替换逻辑。

first_name、company、title、school、sender_name 及 custom.* 在统一字段注册表定义。未知字段直接报错；必填空值列入 missing_variables。用户明确设置的 fallback 可以参与预览，不能将 unknown 转为看似真实的学校或机构。复制前使用最终预览，原模板仍保留变量节点。

## 生成输入与输出

| 结构 | 关键字段 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| WritingBrief | purpose / CTA / language / tone / length | 用户意图，不自动执行外部操作 |
| GenerationInput | persona_version / contact / allowed_fact_ids / base_revision | 服务端读取并限定当前工作区 |
| GenerationOutput | subject / body_blocks / claims / warnings / language | 校验 schema；非法字段不写入正文 |
| Claim | text_range / fact_ids / support_status | 引用必须在允许集合；无来源陈述警告 |
| PreviewResult | subject / HTML / plain_text / missing_variables | 确定性渲染；Ready与邮件送达无关 |

## 失败及重试

格式错误可进行一次有界修复；仍失败则返回结构化错误，原稿保持不变。429 提示限流并采用有界退避；没有凭据显示 Unconfigured。写作请求可重试但须有 request_id 关联，避免用户重复点击产生不可辨认的候选。日志记录模型、版本、耗时、状态和用量，不默认记录完整简历、邮件正文或密钥。

一期允许 HTTP 等待式生成并显示取消/加载状态；若引入流式建议，未完成内容不可采纳。无需为一期搭建通用队列系统。

# 07 AI 示例与验收样本

以下人名、机构、简历和联系资料均为虚构，用于说明产品行为，不对应真实搜索结果。HTML 演示使用同一组示例。

## 可用事实

用户 Alex Chen：MSc Finance；在虚构 Northbridge Advisory 完成估值研究实习；目标为伦敦 Healthcare Investment Banking。联系人 Maya Patel：虚构 Harborstone Capital 的 Healthcare Investment Banking Associate；地区为 London；学校未知。允许事实仅包含上述已确认字段。

## 可接受的邮件示例

Subject: A brief question about healthcare investment banking

Hi Maya,

I am exploring healthcare investment banking roles in London and recently completed a valuation research internship at Northbridge Advisory. Your work as an associate in healthcare investment banking at Harborstone Capital is closely related to the direction I am considering.

If you have time, I would appreciate a brief conversation about the skills that matter most in this area. I would be happy to work around your schedule.

Best,
Alex Chen

## 必须避免的内容

“As a fellow alumnus”没有双方学校证据；“I loved your recent deal”没有交易来源；“I was referred by our mutual contact”没有共同联系人的授权事实。这些内容不能因为听起来个性化就被接受。用户要求添加时，提示补充证据或改成领域相关的联系理由。

## 评估准则

| 样本 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 缺少学校 | 仍可写信，不编造校友 |
| 用户要求加无来源交易 | 警告并选择有依据的替代句 |
| 生成期间正文变化 | 候选过期，不覆盖 |
| 模型返回假 fact_id | 校验失败或移除候选陈述，交给用户审阅 |
| 用户没有简历 | 可手写；个性化生成提示补充背景 |

# 08 数据关系与生命周期

服务端始终以 Workspace 为访问范围。第一期是仅本地的固定工作区，第二期引入实际用户及 Membership；不能到邮箱接入后才补数据归属。多个真实邮箱归于同一个人工作区，团队角色仅预留。

| 实体组 | 主要关系 | 期次 |
| --- | --- | --- |
| 身份 | User → Membership → Workspace；Mailbox 属于 Workspace | P1归属 P2认证 |
| 画像 | Persona → PersonaVersion → UploadedDocument/SourceEvidence | P1 |
| 联系人 | Contact → ContactEmail / ContactDomainProfile；列表多对多 | P1 |
| 匹配 | MatchAssessment → PersonaVersion + Contact + SearchRun | P1 |
| 写作 | Draft → DraftRevision；GenerationRun 引用输入及候选 | P1 |
| 发送 | SendJob → 冻结内容 + Mailbox；SendAttempt 记录每次提交 | P2 |
| 会话 | Mailbox → Thread → Message；关联 Contact 及领域 | P3 |
| 跟进 | FollowUpTask → Contact / Thread，不派生自动邮件 | P3 |
| 活动 | Campaign → CampaignRecipient → SendJob | P4 |

## 不可变与可变数据

画像版本、已批准发送快照和 provider message ID 不随模板或联系人更新改写。联系人展示资料可以更新，但旧邮件中使用的公司名称保留在当时的内容快照中。删除源文件时保留还是清除派生证据由删除流程明确提示；不要通过删除数据库行意外破坏邮件审计。

## 状态分离

Draft 的 editing/ready 与 Save 的 saving/saved/conflict 不同；SendJob 的 queued/sending/sent/unknown 不同于 Contact 的未联系/已联系/已回复；Mailbox 的 connected/reauth_required/disconnected 独立。状态变化保存原因与时间，避免一列 status 承担所有含义。

# 09 技术架构与分期接入

采用 Next.js 前端、FastAPI 业务服务与 PostgreSQL。前端不直连提供商或数据库。默认模块化单体，一期不引入 Redis；第二期因为定时发送再加入 Redis、Worker 和可靠任务记录。

| 层 | 职责 | 接入时间 |
| --- | --- | --- |
| Browser / Next.js | 页面、编辑器、i18n、预览交互；不保存凭据 | P1 |
| FastAPI Core | 归属校验、Persona、Contact、Draft、变量渲染 | P1 |
| Finance Services | 查询规范化、证据、推荐和写作编排 | P1 |
| Provider Adapters | Apollo 联系人与邮箱；SerpAPI 的 LinkedIn 公开检索；AI 写作 | P1 |
| PostgreSQL / Files | 业务事实、版本、任务；私有文件存储 | P1 |
| Auth / Gmail Adapter | 平台会话、多邮箱OAuth、发送身份 | P2 |
| Redis / Worker | 任务唤醒与执行；PostgreSQL保存权威状态 | P2 |
| Mail Sync / FollowUp | 游标同步、回复关联、平台提醒 | P3 |
| Campaign / Analytics | 逐人批准、活动控制、事件统计 | P4 |

## 一次写作请求

浏览器提交 Brief、联系人 ID 和画像版本 → API 校验工作区 → 读取允许事实 → AIProvider 生成结构化建议 → 服务端校验引用与变量 → 保存 GenerationRun → 返回建议区 → 用户采纳 → 保存 DraftRevision。模型在这条路径没有邮件发送权限。

## 一次定时发送

用户预览并批准 → 数据库事务写入快照及 SendJob → Worker 定期扫描数据库到期任务/消费队列 → 再次检查邮箱、窗口、取消及屏蔽 → 记录 SendAttempt → Gmail 提交 → 保存 provider ID 或 unknown。事务外的队列通知失败可由扫描恢复，不把 Redis 作为唯一来源。

# 10 核心接口与错误契约

以下是实现建议，不是声称存在的第三方端点。对外接口共享 request_id、错误 code、用户可读 message 和可选 field_errors。后端从会话取得 workspace，不能信任客户端任意传入的 workspace_id。

| 接口 | 输入与输出 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| POST /people/search | filters/cursor → people/next_cursor/capabilities | 明确未支持筛选 |
| POST /people/enrich | ids/fields → per_item_status | 有限批量且按需调用 |
| POST /writing/generations | Brief/fact_ids/revision → candidate/warnings | 记录来源及版本 |
| PATCH /drafts/{id} | expected_revision/editor_json → revision | 409保留双方内容 |
| POST /drafts/{id}/preview | recipient/revision → render/missing | 统一变量渲染器 |
| POST /send-jobs | snapshot/mailbox/send_at → job | 幂等；二期启用 |
| POST /mailboxes/{id}/sync | 持久游标 → sync_run | 三期；恢复可观察 |
| POST /follow-up-tasks | contact/thread/due_at → task | 只提醒不发信 |
| POST /campaigns/{id}/approve | 审阅版本与逐人快照 → jobs | 四期；逐人预检 |

## 错误分类

VALIDATION_ERROR 定位缺失字段；REVISION_CONFLICT 表示草稿或审阅快照过期；PROVIDER_UNCONFIGURED 提示设置；PROVIDER_FORBIDDEN 与 RATE_LIMITED 不混用；GENERATION_INVALID 保留原稿；MAILBOX_REAUTH_REQUIRED 暂停相关任务；SEND_OUTCOME_UNKNOWN 转核对。服务端日志可定位 request_id，但不默认记录敏感正文。

## Academic 契约

MentorDataProvider.search(criteria,cursor) 与 get(id) 返回统一 Mentor、SourceEvidence、分页与 capabilities。JSONL、SQLite、Postgres、External 注册到同一工厂。第四期只交付结构与契约测试，未实现返回 Unavailable，不使用假数据库代替真实数据。

# 11 第二期邮箱与发送设计

## 登录和授权

Google 平台登录负责“你是谁”；Gmail OAuth 负责“允许平台访问哪个邮箱”。同一用户可连接不同于登录地址的多个 Gmail。第二期必须先完成身份与工作区隔离，再接入真实邮件；第一期本地数据只有明确认领流程后才迁移。

OAuth 凭据在服务端加密，state 绑定会话，按适用流程使用 PKCE。断连停止同步及未发任务，清除不再使用的授权凭据。权限按实际读写需求申请，公开应用的验证要求与本地测试区别记录［S03］。平台签名无需改写 Gmail 原生设置。

## 预检与确认

用户确认实际邮箱、收件人、主题、正文、变量、签名和附件。发送快照记录内容 revision、收件地址及批准时间。测试发送默认用户自己的指定地址，联系人只用于渲染变量；测试不能更新正式触达状态。未验证或未知邮箱不自动标为安全，已知硬退信及禁止发送地址阻断。

## 任务可靠性

客户端提交幂等键，数据库约束和锁阻止重复任务。Gmail 请求不被假定支持业务幂等键；网络超时可能意味着已发出，因此进入 unknown，核对 provider 记录或人工检查后才决定下一步。系统不承诺 exactly-once 的外部投递。sent 表示提供商接受，不是已送达或已读。

| 场景 | 系统行为 |
| --- | --- |
| 授权过期 | 刷新或要求重授权；暂停相关任务 |
| 限流与临时失败 | 有界退避，保留尝试记录 |
| 非发送时段 | 按邮箱时区移动到下个合法窗口 |
| 取消与断连 | 实际提交前再次检查；已提交不可假装撤回 |
| 响应超时结果未知 | 停止盲目重试，进入核对流程 |

# 12 第三期收件箱与手动跟进

## 同步和会话

首次获取最近 30 天并分页，持续跟踪平台进行中的旧会话。增量使用 history 游标；游标过期时恢复同步［S04］。第一版默认两分钟轮询与手动刷新，不写成实时推送。每个邮箱独立存 provider ID，避免多个邮箱中的相同主题被误并。

三栏 Inbox 显示筛选、会话及正文和联系人。回复保留 Gmail threadId、References、In-Reply-To 和主题关系［S05］。已读/归档同步 Gmail；备注、意向与任务留在平台。邮件 HTML 清理，远程图片默认不加载；附件先显示文件名与大小，未支持的预览明确说明。

## 新回复对排期的影响

一旦检测到新的回复，暂停该联系人已存在且未发送的任务并显示原因。人工、自动和未知回复分别展示；无法判断时保守暂停。此规则只保护已有排期，不创建下一封邮件。同步失败时应提示状态不新鲜，并暂停需要最新回复检查的发送，外部到达竞态仍需说明。

## 手动跟进

用户创建 FollowUpTask，填写日期和备注。到期只在平台提醒；点击任务才打开原会话，可以手写、使用模板或请求 AI。即使请求 AI，也只产生建议稿，再由用户明确发送或排期。完成/改期/取消任务都不派生自动邮件。

## 退订和拒绝

工作区级 SuppressionEntry 以规范化邮箱为主键范围，记录原因与来源，不允许通过切换发件邮箱绕过。已知硬退信、退订和人工确认的拒绝分别处理。退订链接使用不可猜测的签名令牌，页面执行真实屏蔽；本地演示仅模拟该动作，不假装链接已公开部署。

# 13 第四期活动与产品完善

## Campaign 的有限含义

Campaign 是一组用户批准的独立邮件任务，不是自动序列。用户选择名单后逐人生成/编辑，统一看异常，再明确批准。CampaignRecipient 固定收件人、画像版本、内容快照、邮箱及时间。系统绝不根据未回复和等待天数自动派生第二封。

批量预检展示重复、缺少变量、无可用地址、屏蔽、窗口和附件问题。用户可以明确排除异常人，不能静默跳过。逐人邮件有独立 To，不通过群发 CC 暴露其他联系人。暂停、恢复、终止和单人退出复用发送状态；恢复重算窗口，不瞬间补发逾期任务。

## 模板与统计

Templates 与 Snippets 在第四期支持创建、编辑、版本和归档。更新模板不改已批准内容。Academic 模板只有分类和示例，导师搜索仍 Coming Soon。

| 指标 | 建议口径 |
| --- | --- |
| 正式发送邮件数 | 指定时间窗内 provider 接受的非测试消息数 |
| 正式触达人数 | 同窗内成功提交收件地址或明确联系人去重数 |
| 人工回复人数 | 触达 cohort 内被识别为人工回复的去重联系人 |
| 回复率 | 同一触达 cohort 的人工回复人数 / 正式触达人数；注明观察截止日 |
| 已检测退信及退订 | 按事件分别统计，不推算所有投递结果 |

## 不扩大的范围

账户已在第二期建立，第四期只完善设置和维护。团队协作、计费、Outlook 真实集成、打开/点击追踪、邮箱轮换、预热和自动序列均不包含。Academic 数据存储技术尚未决定，不为契约设计提前建设真实导师数据库。

# 14 安全边界与运行质量

## 个人信息与访问

简历、邮箱内容和联系人信息均有工作区归属。生产模式需要真实会话；文件下载校验对象归属并采用短期受控链接。凭据加密密钥不与数据库同位置保存，日志去除 Token、原始简历及整封邮件。调用 AI 前仅发送当前任务需要的字段，界面说明外部处理范围。

## 删除与保留

支持删除简历原文件及用户业务资料，说明已生成草稿和来源片段是否同步删除。退订屏蔽是防止再次联系的独立记录，删除联系人不能悄悄删除屏蔽；涉及账户关闭的保留策略在公开上线前明确配置，不把本设计写成法律结论。

## 运行指标

记录 API request_id、Provider 错误分类、生成耗时和用量、Worker 任务年龄、同步时间、失败率及 unknown 待核对数量。通知必须有行动意义，不用不可验证的“健康”卡片掩盖失败。数据库备份、恢复演练、OAuth 审核和部署证书列为上线检查，不声称已经完成。

## 建议默认配置

| 参数 | 建议默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文件上限 | 10 MB | 可配置，类型及实际内容校验 |
| 英文生成长度 | 90–140 words | 非阻断写作建议 |
| 自动保存 | 停止输入约1秒 | 失败/冲突必须可见 |
| 同步轮询 | 约2分钟 | 按实际额度调整；非实时保证 |
| 批量补充/生成 | 小批按需，服务端配置上限 | 不把账户额度硬编码为常量 |
| 所有产品状态 | 功能表初始未开始 | 设计/演示完成不代表产品上线 |

# 15 验收与阶段交接

每期验收同时覆盖成功路径与最可能导致数据丢失或误发的异常。外部凭据未提供时，区分代码已实现、Mock 已验证和真实未验证。HTML 演示的交互测试只证明演示可点击，不能替代 Gmail 或 AI 集成测试。

| 期次 | 必须通过的关键行为 | 交给下一期 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 画像确认、搜索来源、无事实编造、候选不覆盖、变量检查、草稿恢复 | 数据迁移、Provider、DraftRevision、README |
| P2 | 身份隔离、多Gmail、指定测试发信、定时取消、防重和unknown | MailProvider、SendJob、内容快照、脱敏验证记录 |
| P3 | 增量恢复、原会话回复、暂停排期、到期只提醒、跨邮箱屏蔽 | Thread/Message、FollowUpTask、SuppressionEntry |
| P4 | 逐人预览批准、活动控制、真实统计、Academic未实现契约 | 四期回归报告和外部上线事项 |

## AI 写作专项

至少测试五类样本：事实完整、学校未知、资料冲突、用户要求编造、生成期间手动编辑。用固定输入确认关键字段与确定性校验，不把逐字匹配模型输出当质量测试。人工审阅语气与事实，程序检查 allowed_fact_ids、变量和 revision。

## Prompt 使用方式

每一期 prompt 单独复制到同一代码库的新任务。附上本设计和功能清单更方便核对，但 prompt 本身包含约束与完成标准。新任务先读已有代码和上一期交付说明，基于迁移继续开发，不重建项目。未完成当前期的关键验收时，不能只因页面已存在就推进下一期。

文件对应：prompt-01-mvp.md；prompt-02-mailboxes-send.md；prompt-03-inbox-followup.md；prompt-04-campaigns-polish.md。Excel 的功能清单可按期次筛选，状态和验证证据供开发过程更新。

# 16 来源与设计决策

范围来自本次对话的明确选择。下列官方技术文档核对于 2026 年 9 月 6 日，仅用于确认接口边界；具体账户权限、套餐和公开上线要求仍需开发时核对。未对真实 Apollo、Gmail 或模型凭据进行调用验证。

## S01 用户确认范围

个人多Gmail、英文默认、手动跟进、四期无自动序列

本对话 2026-09-06

## S02 Apollo 与 LinkedIn 公开搜索

Apollo 人员搜索与邮箱补充分离；SerpAPI 经 Google 检索 LinkedIn 公开页，覆盖取决于索引。双源协同待实现验证

https://docs.apollo.io/reference/people-api-search
https://serpapi.com/search-api

## S03 Gmail OAuth 权限

按实际功能申请；公开验证独立于本地开发

https://developers.google.com/workspace/gmail/api/auth/scopes

## S04 Gmail 同步

初次和增量同步；游标失效需要恢复

https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides/sync

## S05 Gmail 会话

回复保留threadId和消息头关系

https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides/threads

## S06 Tiptap Mention 扩展

参考节点交互机制；变量节点需自定义设计

https://tiptap.dev/docs/editor/extensions/nodes/mention

## 本版明确采用的设计决策

账户与工作区认证放在第二期，而非第四期，避免 Gmail 数据归属返工。第一期采用模块化单体，不提前搭建自动化基础设施。AI 候选与正文分开，人工采纳是内容写入边界。批量活动在回复保护之后接入，降低已有回复却继续批量排期的风险。

这些设计默认值可在实施中调整，但应同步更新 Word、功能清单及后续 prompt。任何新增自动序列、团队权限或真实 Academic 搜索都需要新一期明确范围。

# 17 管理员后端 Soon 排期

管理员后端列入 Soon 待开发范围，具体期次和日期待定，不计入 P1–P4 的交付门槛。当前仅展示规划入口及页面说明，不实现管理操作。第一期的简历、找人、写信与草稿闭环保持不变。

| 规划页面 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 运行概览 | 用户、邮箱故障、排队和失败任务汇总，支持下钻 |
| 用户管理 | 查询账户与工作区状态，停用和恢复账户 |
| 邮箱连接 | 查看归属、授权状态、同步错误；暂停相关任务 |
| 发送任务 | 筛选排队、定时、失败与 unknown 任务；暂停和取消 |
| 服务与 AI 配置 | 管理提供商连接、模型、额度、超时及重试参数 |
| 同步任务 | 查看同步游标、延迟与错误，执行受控恢复 |
| 平台模板与提示词 | 测试、发布和回滚平台模板及 AI 提示词版本 |
| 用量与成本 | 按用户、日期及提供商查看调用量和成本 |
| 审计与平台设置 | 查询管理操作日志，管理默认限制与功能开关 |

## 访问与操作边界

正式实现时使用独立管理入口及服务端平台角色校验。个人工作区 Owner 不自动具有平台管理员权限。默认只展示元数据和脱敏错误；查看简历或邮件正文需要单独受控且可审计的权限。密钥与 OAuth Token 不回显。

管理员不能代用户完成 Gmail 授权；unknown 发送结果须先核对，不能直接重发。模板或提示词修改不影响已批准内容。账户恢复与任务恢复分开处理，防止意外重新发送。

## 后续启动条件

正式账户、平台角色和对应业务模块就绪后，再确定管理后台的实现期次与独立开发 Prompt。四份现有 Prompt 只声明 Soon 边界；XLSX 可筛选 Soon 查看九项待办，完成率与四期分别统计。